城辺陸上競技場除草・清掃作業委託業務仕様書

業務名：令和８年度城辺陸上競技場除草・清掃作業委託業務

履行期間：令和８年6月１日から令和９年３月31日

作業場所：宮古島市城辺陸上競技場

業務内容

⑴　城辺陸上競技場敷地内における管理棟、トラック、フィールドを除く以下の箇所の除草及び清掃作業。※別紙航空図参照

①駐車場

②駐車場～トラック間通路

③トラック外周

④スタンドフェンス

⑵　作業は６月、8月、1１月、２月の年４回とする

※作業月に関しては、城辺地区の陸上行事等実施時期により変更の可能性があるため、その際には双方協議で調整。

⑶　除草には除草剤を用いてはならないが、特に必要とするときには事前に生涯学習振興課の承諾を得ること。

⑷　委託費の諸経費には、業務にかかる燃料費、機械損料、その他消耗品費等を含むものとする。

⑸　作業により刈り取った草木等は適切に搬出及び廃棄処理すること。また、作業に際し、家電リサイクル法対象品目、PCB廃棄物等の処理困難物、その他多量の産業廃棄物等の不法投棄物を発見した場合には、速やかに宮古島市教育委員会生涯学習振興課に報告すること。

⑹　業務が完了したら、速やかに業務完了報告書に作業の前後の写真を添付し、生涯学習振興課に提出すること。